| Наименование объекта | Дата вывода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт |  |
| Титова, 25 |  |  |  |  |  |
| ТП-3389, секция Т-1 | 01.08.2017г., 9.00 час | 01.08.2017г., 9.00 час | 01.08.2017г., 17.00 час | 01.08.2017г., 17.00 час | факт |
| ТП-3389, секция Т-2 | 03.08.2017г., 9.00 час | 03.08.2017г., 9.00 час | 03.08.2017г., 17.00 час | 03.08.2017г., 17.00 час | факт |
| Восход, 14 |  |  |  |  |  |
| ТП-3296, секция Т-1 | 08.08.2017г., 9.00 час | 08.08.2017г., 9.00 час | 08.08.2017г., 17.00 час | 08.08.2017г., 17.00 час | факт |
| ТП-3296, секция Т-1 | 10.08.2017г., 9.00 час | 10.08.2017г., 9.00 час | 10.08.2017г., 17.00 час | 10.08.2017г., 17.00 час | факт |